深圳市深水水务咨询有限公司

污泥综合服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：污泥综合服务采购项目。

（二）采购需求：

由中选单位负责将采购人指定的80%含水率污泥运输至其指定的污泥处理设备设施，采购人利用该污泥处理设备设施可将污泥脱水至50%，处理完毕后中选单位需及时通知采购人安排其他的运输单位转运干泥。在本项目服务期内，污泥的数量将可能发生变化。采购人有权根据客观情况的变化，改变委托运输的泥量，或提前终止本项目服务合同的执行，而不承担任何责任，中选人同意无条件接受采购人的项目安排。

污泥运输车辆要求

1.污泥运输车辆：是指由采购人、中选人双方共同认定的运输污泥的许可车辆。该许可的污泥运输车辆应符合环保法规等要求，车厢必须具备良好的密封设施和必要功能，运输过程中要做好封闭隔离和防漏措施（具体办法由中选人自行考虑，必须保证运输过程中不得有外泄现象的发生）。其他有关条件（例如污泥运输车辆必须自费加装GPS定位仪、按规定的路线运输等要求）必须全部满足政府主管部门以及采购人提出的具体要求。

2.本合同签订后两天内，中选人须将污泥运输许可车辆的资料清单（包括但不限于车辆型号、车牌号码等）送交采购人进行备案。

3.污泥运输许可车辆的资料如有修改、更新，中选人应及时书面通知采购人。

4.采购人有权拒绝中选人的污泥运输非许可车辆运输污泥。特殊情况，由相关的各方共同协商解决。

（三）不含税单价上限要求：235.85元/吨（报价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）服务期限：2026年1月至2026年6月。合同期内，如有特殊情况，双方协商终止合同，双方不得因合同终止向采购人主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

（五）付款方式：按月结算。

污泥量以双方确认的数据为准。每月10日前，中选人向采购人申请上月综合服务费，采购人收到中选人申请后五个工作日内按实际供给污泥量进行核算，如采购人逾期不核算，则以中选人申报的综合服务费。在核准或确定应付金额后，中选人向采购人开具与核算金额等值的增值税专用发票，采购人在收到上述发票、对账单后支付该期综合服务费。

月度综合服务费（元）=中选单价（元/吨）×经确认的污泥重量（吨）

如中选单位为联合体，月度综合服务费由甲方分别向乙方、丙方支付，请款前乙方、丙方需向甲方开具与核算金额等值的增值税专用发票。

（六）计量方式：污泥运输结算重量以经双方确认的污泥运输吨数为准。

污泥重量采取在采购人指定的地磅场所进行过磅称重的方式进行计量，以过磅称重的污泥重量作为计算污泥运输租赁费的依据。

（七）计价方式：本项目选用方式固定单价合同。

月度综合服务费（元）=A（元/吨）×B（吨）

上述公式的“A”指：综合服务单价

上述公式的“B”指：经确认的污泥重量（吨）。

合同单价为含税价（增值税专用发票），在合同履行期间如遇国家税率调整，应以不含税单价为准，调整含税结算单价。

本次合同单价为采购人与中选单位之间的计费价，费用由采购人转账至中选单位指定账户。

（八）报价要求：本项目按综合单价报价，报价单位为“元/吨”。

报价包含但不限于污泥运输、人工、设备、管理、维护、利润、税金、风险等费用。一经中选，响应报价单价即作为中选人与采购人签订的合同单价，月度综合服务费具体按中选单价和实际履约数量结算。

（九）合同签订：合同签署的服务起止时间由采购人拟定，具体以实际合同签订为准。

成交人须按中选通知书规定的时间、地点与采购单位办理合同签订事宜。公开询价文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

成交人无正当理由不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购单位可废除其中选资格。给采购单位造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。

（十）现场踏勘要求：确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与聂工（15815558722）联系；广东省深圳市宝安区洋涌路与一村新区四巷交叉路口往东南约150米。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（七）响应单位须具有道路运输经营许可证（提供道路运输经营许可证复印件并盖章，原件备查）。

（八）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一），未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、资质文件）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），并在截止时间前完成报价，否则报价无效。

四、选聘程序

本项采购采用线上一轮报价方式，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2026年1月4日18时00分（北京时间）。

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱（邮件标题：公司名称+污泥综合服务采购项目）。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次不含税单价上限235.85元/吨，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2026年1月4日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2025年12月31日

- 合同条款及格式

（以实际签订为准）

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

污泥综合服务采购合同

（深水咨询-）

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

乙方：

污泥综合服务采购合同

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司

联系人：聂工

联系电话：15815558722

通讯地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

乙方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方承担污泥综合服务项目达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 项目基本情况

1.1 项目名称：污泥综合服务项目（下称“本项目”）

1.2 项目地点：广东省深圳市宝安区洋涌路与一村新区四巷交叉路口往东南约150米

- 服务内容

乙方提供下列服务内容：

由乙方负责将甲方指定的80%含水率污泥运输至其自有的污泥处理设备设施，甲方利用该污泥处理设备设施可将污泥脱水至50%，污泥处理完毕后乙方需及时通知甲方安排其他的运输单位转运干泥。

- 服务期限

3.1合同期限为6个月，     年     月     日起至     年     月     日止。合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止向甲方主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

3.2如因政策变化、业主方对项目部署进行调整或者出现其他非因甲方原因导致合同无法继续履行的，甲方有权解除本合同，除正常结算解除前的费用以外，无需向乙方承担违约责任，亦无需向乙方进行补偿。

3.3对于甲方提出的与本项目有关问题，乙方应及时答复，其中简单问题，应当即答复；复杂疑难问题，应在12小时内答复。

- 工作要求及质量要求

4.1 乙方对所承担的工作负责，并保证按时、保质、保量地履行合同义务。

4.2 乙方在服务期间，应协助甲方与有关方就本项目所涉及的工作内容问题进行沟通。

4.3 乙方提交工作成果及服务质量必须符合本合同的要求。

4.4 乙方提交工作成果及服务质量必须符合国家标准及行业标准。

4.5 其他工作要求：        。

- 服务费用及支付

5.1 服务费用

污泥综合单价为含税人民币大写：      （小写：¥       ）。前述合同价款系乙方完成本合同项下的工作的全部费用，除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何款项。

此价格包含但不限于污泥运输、人工、设备、管理、维护、利润、税金、风险等费用。

5.2 计量方式

污泥运输结算重量以经双方确认的污泥运输吨数为准。

污泥重量采取在甲方指定的地磅场所进行过磅称重的方式进行计量，以过磅称重的污泥重量作为计算污泥运输租赁费的依据。

5.3 计价方式

本项目选用方式固定单价合同。

月度综合服务费（元）=A（元/吨）×B（吨）

上述公式的“A”指：综合服务单价

上述公式的“B”指：经确认的污泥重量（吨）。

合同单价为含税价（增值税专用发票），在合同履行期间如遇国家税率调整，应以不含税单价为准，调整含税结算单价。

5.4 合同款支付

按月结算。

污泥量以双方确认的数据为准。每月10日前，乙方向甲方申请上月综合服务费，甲方收到乙方申请后五个工作日内按实际供给污泥量进行核算，如甲方逾期不核算，则以乙方申报的综合服务费。在核准或确定应付金额后，乙方向甲方开具与核算金额等值的增值税专用发票，甲方在收到上述发票、对账单后支付该期综合服务费。

月度综合服务费（元）=中选单价（元/吨）×经确认的污泥重量（吨）

如中选单位为联合体，月度综合服务费由甲方分别向乙方、丙方支付，请款前乙方、丙方需向甲方开具与核算金额等值的增值税专用发票。

5.5乙方收款账户

户    名：

开户银行：

帐    号：

5.6本合同5.4条约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【6】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（对账单）。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

- 双方的权利义务

6.1甲方的权利和义务

6.1.1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，并要求乙方在指定时间内做出答复。

6.1.2甲方有权阐述对乙方提供的服务及相关的事项提出具体问题的意见和建议。

6.1.3甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付合同价款。

6.1.4甲方应指派专人负责与乙方联系，以及接受乙方就本项目的服务。甲方变更联系人，应及时告知乙方。

6.1.5其他甲方义务：                  /                    。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1乙方应按国家及地方的有关法规、技术规范、以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作。

6.2.2乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

6.2.3向甲方提交维保记录及其他为履行本合同服务范围所编制的计划和证明资料。

6.2.4未经甲方同意，乙方不得变换项目负责人及其他主要服务人员。

6.2.5乙方有权按照本合同约定收取技术服务费。

6.2.6乙方应根据甲方提出的意见或建议对其成果文件及时进行修改、完善。

6.2.7其他乙方义务：               /                          。

- 保密及知识产权条款

7.1乙方不得以任何方式向甲方以外的任何第三方披露本合同任何内容，与本合同、本项目有关的信息，以及甲方、建设单位的任何文件、资料、信息、技术秘密或者商业秘密。乙方不得将本合同以及本项目用于其任何宣传，不得将本合同以及本项目用于任何采购活动、招标投标活动的业绩证明。

无论本合同是否终止或解除，乙方均应当遵守前述义务。

7.2因履行本合同产生的包括但不限于成果文件的知识产权，由甲方享有。未经甲方同意，乙方不得提供给第三方或用于本合同以外的用途。

- 违约责任

8.1由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经协商一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.2由于乙方（运输单位）原因导致甲方受到相关部门警告或处罚的，乙方除负责解决相关问题外，还应赔偿因此给甲方造成的损失，同时，甲方将对乙方进行处罚，出现第一次将处以2000元罚款，第二次将处以5000元罚款，出现三次或三次以上，每次将处以10000元罚款，罚款将在当月污泥运输处置费用中直接扣除。

8.3每次运输污泥前甲方将提前通知乙方（运输单位）到场时间（提前4个小时，项目应急处置除外），乙方（运输单位）应按通知时间准时到项目现场进行污泥运输。若乙方出现迟到现象，将按以下方式对乙方（运输单位）进行处罚：迟到4小时以上，将对乙方处以0.5万元罚款。罚款将在当月污泥综合服务费中直接扣除。

8.4乙方（运输单位）当班人员未听从现场指挥和管理、违章、违规、违法、违反合同作业而造成环保或安全事故、事件的，由乙方承担一切不良后果，并负责赔偿全部损失，消除不利社会影响，甲方有权单方面终止合同并就相关问题追究乙方的法律责任。

8.5乙方不得将污泥私自排放到其它任何非法处置地点；若乙方未能按照项目要求合法妥善处置污泥的，视为偷排。如乙方出现偷排情况，属于严重违约，甲方有权在拒付偷排部分污泥运输处置费的基础上对偷排方处以偷排部分污泥运输处置费十倍的违约金，若同时导致行政罚款及经济赔款或造成任何法律或经济纠纷，概由偷排方负责，并承担给甲方造成的经济损失。

8.6本合同一经签订，应当共同遵守，如有违约，违约方应当在守约方通知后2日内予以纠正的，逾期未纠正的，违约方应当向守约方支付违约金人民币2万元，守约方有权视情况而解除合同。造成守约方其他损失的，违约方还应赔偿守约方相应损失。

8.7若由于乙方未能合理、合法、合规运输和提供污泥处理设备设施，乙方全权承担一切法律责任和由此造成的损失；并负责合法合规将事件进行妥善处置，处置所需的费用均由乙方承担，同时该次污泥综合服务费不予支付。如因此给甲方造成经济损失和影响的，甲方有权要求乙方予以赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失和间接损失，并额外向甲方支付违约赔偿金5万元，且甲方有权终止合同。

8.8在本合同履行期间，甲、乙双方应承担聘请人员的用工责任及用人单位责任。为其雇员、劳动者依法提供劳动保护，为从事运输、服务工作的人员购买社会保险或意外伤害保险，并为自由人员生命财产和机械设备办理保险，承担并支付保险费用。如甲、乙双方人员（包括雇员、劳动者等）在服务过程中发生意外事故的，由责任方承担全部责任并支付全部费用。

8.9一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

8.10其他违约责任：_________________________________。

- 合同生效、变更与终止

9.1本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效。

9.2本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

9.3一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

9.4在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

9.5因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.6双方确认：合同文本“”处内容，为可选择的内容。填写时，打“√”表示选定，打“×”或者未进行勾选表示删除、不选择该项。

| 甲方（公章/合同章）： 深圳市深水水务咨询有限公司 | 乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方监督电话：

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司  乙方：

年  月   日                                年     月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称(盖章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于污泥综合服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的污泥综合服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年12月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）□组成    □未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的污泥综合服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（盖章）

资质文件（盖章）

- 污泥综合服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 污泥综合服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  | *联系人 |  |  |  |
|  |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *服务内容 | 单位 | *数量 | *含税单价（元） | 备注 |
|  | 污泥综合服务采购项目 | 负责将采购人指定的80%含水率污泥运输至其指定的污泥处理设备设施，采购人利用该污泥处理设备设施可将污泥脱水至50%，处理完毕后中选单位需及时通知采购人安排其他的运输单位转运干泥 | 项 | 一 |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  | *税点 | （必填项） |  |  |
| 付款方式 | 按月结算。污泥量以双方确认的数据为准。每月10日前，中选人向采购人申请上月综合服务费，采购人收到中选人申请后五个工作日内按实际供给污泥量进行核算，如采购人逾期不核算，则以中选人申报的综合服务费。在核准或确定应付金额后，中选人向采购人开具与核算金额等值的增值税专用发票，采购人在收到上述发票、对账单后支付该期综合服务费。 |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报含税价及税率； 3、合同含税价计算方式：合同不含税价=含税价/（1+税率）； 4、报价要求：本项目按综合单价报价，报价单位为“元/吨”。 报价包含但不限于污泥运输、人工、设备、管理、维护、利润、税金、风险等费用。一经中选，响应报价单价即作为中选人与采购人签订的合同单价，月度综合服务费具体按中选单价和实际履约数量结算； 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料